ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку интернет-магазина электроники и техники

Розничный интернет-магазин (B2C), рынок Российской Федерации

Версия 1.0

Дата составления: 17 августа 2026 г.

Документ является основой для оценки, планирования и приёмки работ

# Содержание

1. Общие сведения о проекте	3

2. Требования к платформе и технологиям	5

3. Каталог и карточка товара	6

4. Корзина и оформление заказа	7

5. Функции для покупателей	8

6. Интеграции	9

7. Дизайн и пользовательский интерфейс	10

8. Администрирование и наполнение	11

9. Нефункциональные требования	12

10. Этапы работ, сроки и приёмка	13

11. Открытые вопросы для уточнения с исполнителем	14

# 1. Общие сведения о проекте

Настоящее техническое задание (далее — ТЗ) описывает требования к разработке интернет-магазина по продаже электроники и техники. Документ предназначен для передачи потенциальным исполнителям (студиям и разработчикам) с целью оценки стоимости и сроков, а также для последующей приёмки выполненных работ.

В случае противоречий между настоящим ТЗ и устными договорённостями приоритет имеет текст ТЗ. Все изменения в требованиях оформляются письменно (дополнительным соглашением или новой версией документа).

## 1.1. Ключевые параметры проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип проекта | Интернет-магазин (электронная торговля) |
| Модель продаж | Розница, B2C |
| Товарная категория | Электроника и техника |
| География | Один город (курьерская доставка и самовывоз); при необходимости — расширение на другие регионы |
| Объём каталога на старте | От 100 до 1 000 товаров |
| Рынок и язык | Российская Федерация, русский язык, валюта — рубль (₽) |
| Стартовые активы | Готовый бренд и логотип; сайта нет — разработка «с нуля» |
| Учётная система | 1С (двусторонняя интеграция) |
| Ориентир по срокам | 2–4 месяца от старта работ до запуска |
| Дизайн | Индивидуальный дизайн под бренд |

## 1.2. Цели и задачи

Основная цель — создать современный, удобный и продающий интернет-магазин, который обеспечивает полный цикл покупки: от поиска товара до оформления заказа, оплаты и получения. Дополнительные задачи:

- Обеспечить удобный поиск и подбор техники по характеристикам (фильтры, сравнение товаров).

- Автоматизировать обмен данными о товарах, ценах, остатках и заказах с учётной системой 1С.

- Принимать онлайн-оплату и оплату при получении в соответствии с законодательством РФ (54-ФЗ).

- Заложить прочную SEO-основу для органического привлечения трафика.

- Дать заказчику простые инструменты самостоятельного наполнения и управления контентом после запуска.

## 1.3. Термины и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Каталог | Структурированный набор товаров с категориями, фильтрами и карточками |
| Карточка товара | Страница с полным описанием, характеристиками, ценой и кнопкой покупки |
| Корзина | Список выбранных товаров перед оформлением заказа |
| Чекаут (оформление) | Процесс ввода данных получателя, выбора доставки и оплаты |
| Личный кабинет | Раздел авторизованного пользователя с историей заказов и данными |
| CMS / админка | Система управления сайтом со стороны заказчика |
| 54-ФЗ | Закон об онлайн-кассах и обязательной отправке чеков покупателю |
| 152-ФЗ | Закон о персональных данных |
| YML | Формат товарного фида для Яндекса и рекламных систем |

# 2. Требования к платформе и технологиям

Заказчик не предъявляет требований к конкретной платформе или языку программирования и полагается на экспертизу исполнителя. Итоговое решение должно закрывать все потребности, описанные в настоящем ТЗ, и быть экономически обоснованным для проекта соответствующего масштаба (розница, до 1 000 товаров, один город).

## 2.1. Требования к выбору решения

- Платформа должна поддерживать двустороннюю интеграцию с 1С «из коробки» или через проверенный модуль (обмен товарами, ценами, остатками и заказами).

- Наличие готовых, поддерживаемых модулей для российского рынка: онлайн-оплата с фискализацией по 54-ФЗ, службы доставки, выгрузка YML-фидов.

- Простая и понятная админ-панель, пригодная для самостоятельного наполнения нетехническим сотрудником.

- Возможность реализации индивидуального дизайна без ограничений «жёсткого» шаблона.

- Масштабируемость: запас по производительности для роста каталога и трафика без смены платформы.

- Отсутствие юридических и лицензионных рисков для коммерческого использования; передача заказчику всех прав, исходного кода и доступов.

Исполнитель в коммерческом предложении обосновывает выбор платформы (например, готовая CMS с модулями под РФ либо иное решение), указывает лицензионную модель и стоимость владения (лицензии, хостинг, обновления).

## 2.2. Хостинг и окружение

- Размещение на серверах, расположенных на территории РФ (требование 152-ФЗ к хранению персональных данных).

- Наличие тестового (staging) и продуктивного (production) окружений.

- Настроенное резервное копирование (бэкапы) с возможностью восстановления.

- SSL-сертификат (HTTPS) на всём сайте.

# 3. Каталог и карточка товара

## 3.1. Структура каталога

- Древовидный каталог категорий и подкатегорий с произвольной вложенностью.

- Товар может принадлежать нескольким категориям одновременно.

- Страница категории с листингом товаров, фильтрами, сортировкой и постраничной навигацией (пагинация или подгрузка).

- Сортировка: по цене (возр./убыв.), по популярности, по новизне, по рейтингу, по скидке.

- Отображение листинга в виде плитки и списка.

## 3.2. Фильтры (для электроники — критично)

- Фильтрация по цене (ползунок диапазона), бренду, наличию, а также по техническим характеристикам, специфичным для категории (например, диагональ, объём памяти, мощность и т. п.).

- Множественный выбор значений в одном фильтре, комбинирование нескольких фильтров.

- Мгновенное обновление количества товаров под выбранные условия; ЧПУ-адреса отфильтрованных страниц для SEO.

- Управление наборами фильтров и их привязкой к категориям через админку.

## 3.3. Карточка товара

Карточка товара — ключевой элемент для категории «электроника». Должна содержать:

- Название, артикул, бренд, цену (с поддержкой старой/зачёркнутой цены и скидки).

- Галерею фотографий с увеличением (зум); опционально — видео.

- Индикатор наличия и статуса (в наличии / под заказ / нет в наличии).

- Полный блок технических характеристик в структурированном виде (пары «параметр — значение»).

- Подробное описание, вкладки (описание, характеристики, доставка и оплата, отзывы).

- Кнопки «В корзину», «Купить в 1 клик», «В избранное», «К сравнению».

- Вариации товара (например, цвет, объём памяти) с пересчётом цены и наличия.

- Блоки «Похожие товары» и «С этим товаром покупают» (кросс-продажи).

- Отображение рейтинга и количества отзывов (если модуль отзывов включён на этапе развития).

- SEO-поля: title, description, H1, ЧПУ, микроразметка товара (schema.org Product, Offer, AggregateRating).

## 3.4. Поиск

- Поиск по названию, артикулу, бренду и характеристикам.

- Поисковые подсказки и автодополнение при вводе.

- Устойчивость к опечаткам и морфологии русского языка.

- Страница результатов поиска с теми же фильтрами и сортировками, что и в каталоге.

# 4. Корзина и оформление заказа

## 4.1. Корзина

- Добавление, удаление товаров, изменение количества с пересчётом суммы.

- Сохранение состава корзины между сессиями для авторизованных пользователей.

- Применение промокода в корзине с отображением скидки.

- Отображение итоговой суммы, скидки и предварительной стоимости доставки.

## 4.2. Оформление заказа (чекаут)

- Оформление как с регистрацией, так и без неё (гостевой заказ).

- Ввод контактных данных получателя (ФИО, телефон, e-mail).

- Выбор способа доставки: курьерская доставка по городу и самовывоз из точки/склада.

- Для курьерской доставки — ввод адреса и, при необходимости, выбор даты/интервала.

- Для самовывоза — выбор пункта выдачи с адресом и режимом работы.

- Выбор способа оплаты: онлайн-оплата картой/СБП и оплата при получении.

- Согласие на обработку персональных данных (152-ФЗ) и с офертой.

- Подтверждение заказа с уведомлением покупателю (e-mail/SMS) и менеджеру.

- Валидация полей и понятные сообщения об ошибках; чекаут в одну страницу или пошагово.

## 4.3. Способы оплаты

| Способ оплаты | Требования |
| --- | --- |
| Онлайн картой / СБП | Интеграция с платёжным сервисом (например, ЮKassa, CloudPayments, Т-Касса или аналог по согласованию). Обязательна фискализация и отправка онлайн-чека покупателю по 54-ФЗ. |
| Оплата при получении | Оплата курьеру или в пункте самовывоза (наличные/карта). Отражение способа в заказе и в 1С; фискализация на стороне кассы при выдаче. |

## 4.4. Способы доставки

| Способ доставки | Требования |
| --- | --- |
| Курьерская доставка | Доставка по городу. Настраиваемая стоимость и условия бесплатной доставки (например, от суммы заказа). Возможность выбора даты/интервала. |
| Самовывоз | Получение из магазина/склада. Отображение адреса, режима работы и статуса готовности заказа. |

На старте география ограничена одним городом. Архитектура должна допускать последующее подключение служб доставки по РФ (СДЭК, Boxberry, Почта России и т. п.) без переработки ядра.

# 5. Функции для покупателей

## 5.1. Личный кабинет

- Регистрация и авторизация (по e-mail/телефону; желательно вход по коду из SMS).

- История заказов с текущими статусами и деталями.

- Повторение ранее оформленного заказа в один клик.

- Сохранённые адреса доставки и контактные данные.

- Управление подпиской на рассылки и уведомления.

- Восстановление пароля.

## 5.2. Сравнение товаров

- Добавление товаров к сравнению из листинга и карточки.

- Табличное сравнение по характеристикам с подсветкой различий.

- Сравнение в пределах однотипных категорий.

## 5.3. Избранное (вишлист)

- Добавление и удаление товаров из избранного.

- Сохранение избранного для авторизованных пользователей между сессиями.

- Быстрый переход из избранного в корзину.

# 6. Интеграции

## 6.1. Интеграция с 1С

Учёт товаров и остатков ведётся в 1С. Требуется двусторонний обмен:

- Из 1С на сайт: номенклатура (товары, категории, характеристики), цены, остатки, изображения.

- С сайта в 1С: оформленные заказы с составом, данными покупателя, способом доставки и оплаты, статусом.

- Синхронизация статусов заказов между 1С и сайтом (обработан, собран, отгружен, выдан).

- Регулярный автоматический обмен по расписанию; журнал обмена и уведомления об ошибках.

- Исполнитель уточняет конфигурацию и версию 1С заказчика до начала работ и фиксирует протокол обмена.

## 6.2. Платёжные и фискальные сервисы

- Интеграция с платёжным сервисом для приёма карт и СБП.

- Онлайн-фискализация и отправка чеков покупателю по 54-ФЗ.

- Корректная обработка возвратов и отмен с формированием чека возврата.

## 6.3. SEO и маркетинг

SEO-продвижение — приоритетный маркетинговый инструмент. Требуется техническая SEO-основа:

- Человекопонятные URL (ЧПУ) для всех страниц, категорий, товаров и фильтров.

- Управляемые метатеги (title, description) с шаблонами и ручным переопределением.

- Микроразметка schema.org (Product, Offer, BreadcrumbList, Organization).

- Автоматические sitemap.xml и robots.txt, настройка канонических адресов, ЧПУ пагинации.

- Настройка редиректов (301), обработка 404, оптимизация скорости загрузки (Core Web Vitals).

- Раздел «Блог/Статьи» для контентного продвижения.

- Интеграция систем аналитики (Яндекс Метрика, при необходимости — цели и электронная коммерция).

- Подключение Яндекс Вебмастера.

## 6.4. Промокоды и скидки

- Создание промокодов: процент или фиксированная сумма, срок действия, лимит применений, минимальная сумма заказа.

- Промокоды на категорию/товар или на весь заказ.

- Скидки на товары с отображением старой (зачёркнутой) цены.

- Акции и распродажи с выделением в каталоге.

## 6.5. Дополнительно (опционально, к обсуждению)

- YML-фиды для Яндекс Маркета и рекламных кампаний (может быть заложено на будущее).

- E-mail/мессенджер-рассылки, сценарий «брошенная корзина» (этап развития).

- Отзывы и рейтинги товаров с модерацией (этап развития).

# 7. Дизайн и пользовательский интерфейс

Заказчик располагает готовым брендом и логотипом; требуется индивидуальный дизайн под бренд (не готовый шаблон). Дизайн разрабатывается на основе фирменного стиля и согласуется с заказчиком поэтапно.

## 7.1. Требования к дизайну

- Разработка UI-Kit / дизайн-системы (цвета на базе бренда, типографика, кнопки, компоненты).

- Макеты ключевых страниц: главная, каталог/категория, карточка товара, корзина, чекаут, личный кабинет, страницы сравнения и избранного, статические страницы.

- Адаптивная вёрстка: корректное отображение на десктопе, планшете и мобильных (mobile-first).

- Кроссбраузерность: актуальные версии Chrome, Safari, Firefox, Edge, Яндекс Браузер.

- Соответствие макетов и вёрстки (pixel-perfect в разумных пределах).

- Согласование макетов до начала вёрстки; фиксированное число итераций правок (уточняется в договоре).

## 7.2. Обязательные страницы и блоки

- Главная: промоблоки/баннеры, популярные категории, новинки/акции, преимущества, блок доверия.

- Статические страницы: о компании, доставка и оплата, гарантия и возврат, контакты, политика конфиденциальности, публичная оферта.

- Формы: обратная связь, вопрос о товаре, подписка.

- Элементы доверия: контакты, реквизиты, способы оплаты и доставки в подвале.

# 8. Администрирование и наполнение

Первичная загрузка каталога (импорт товаров, характеристик, изображений) выполняется исполнителем. Дальнейшее наполнение и ведение сайта заказчик планирует вести самостоятельно, поэтому админ-панель должна быть простой и понятной для нетехнического сотрудника.

## 8.1. Возможности админки

- Управление каталогом: категории, товары, характеристики, цены, остатки, изображения.

- Массовый импорт/экспорт товаров (в дополнение к обмену с 1С).

- Управление заказами: просмотр, смена статусов, комментарии, экспорт.

- Управление контентом статических страниц и блога (визуальный редактор).

- Управление промокодами, скидками и акциями.

- Управление баннерами и блоками главной страницы.

- Управление SEO-полями и метатегами.

- Роли и права доступа для сотрудников.

## 8.2. Обучение и передача

- Первичная загрузка каталога силами исполнителя.

- Инструкция администратора (руководство пользователя) в письменном виде.

- Обучающая сессия для сотрудников заказчика по работе с админкой.

- Передача всех доступов, исходного кода и учётных записей.

# 9. Нефункциональные требования

## 9.1. Производительность

- Время загрузки ключевых страниц — не более 2–3 секунд при нормальной нагрузке.

- Устойчивая работа при каталоге до 1 000 товаров с запасом на рост.

- Оптимизация изображений (сжатие, форматы нового поколения, ленивая загрузка).

## 9.2. Безопасность и право

- HTTPS на всём сайте, защита форм от спама (капча/антибот).

- Соответствие 152-ФЗ: хранение персональных данных на серверах в РФ, согласия, политика конфиденциальности.

- Соответствие 54-ФЗ по онлайн-чекам.

- Защита от типовых веб-уязвимостей (SQL-инъекции, XSS, CSRF), разграничение прав доступа.

## 9.3. Надёжность и поддержка

- Регулярное резервное копирование и процедура восстановления.

- Гарантийный период после запуска (устранение ошибок), срок — по договору (рекомендуется от 3 месяцев).

- Возможность последующей технической поддержки по отдельному соглашению.

## 9.4. Доступность и совместимость

- Корректная работа на актуальных версиях популярных браузеров и ОС.

- Базовая доступность (контраст, читаемость, навигация с клавиатуры для ключевых сценариев).

# 10. Этапы работ, сроки и приёмка

Ориентировочный срок запуска — 2–4 месяца. Бюджет на момент составления ТЗ не зафиксирован: заказчик планирует собрать предложения от нескольких исполнителей. Рекомендуемое разбиение на этапы:

## 10.1. Этапы

- Аналитика и проектирование: уточнение требований, прототипы ключевых страниц, согласование структуры и логики.

- Дизайн: UI-Kit, макеты страниц, адаптив, согласование.

- Разработка: вёрстка, программирование каталога, корзины, чекаута, личного кабинета, функций сравнения и избранного.

- Интеграции: 1С, платёжный сервис с фискализацией, доставка, SEO-инструменты, промокоды, аналитика.

- Наполнение: первичная загрузка каталога, настройка SEO-полей, статические страницы.

- Тестирование: функциональное, кроссбраузерное, мобильное, нагрузочное (в разумных пределах), проверка интеграций и оплаты.

- Запуск и передача: развёртывание на боевом сервере, обучение, передача доступов и документации.

## 10.2. Приёмка

- Каждый этап принимается по согласованным критериям и результатам (макеты, работающий функционал, отчёт о тестировании).

- Финальная приёмка — по чек-листу соответствия настоящему ТЗ.

- Проверка сквозных сценариев: поиск → карточка → корзина → чекаут → оплата → заказ в 1С → уведомления.

- Проверка обмена с 1С в обе стороны на реальных данных.

- Проверка онлайн-оплаты и получения фискального чека.

## 10.3. Результаты (что передаётся заказчику)

- Работающий интернет-магазин на боевом сервере.

- Исходный код и все доступы (хостинг, админка, интеграции).

- Дизайн-макеты и UI-Kit.

- Руководство администратора и проведённое обучение.

- Настроенные интеграции (1С, оплата, доставка, аналитика, SEO).

# 11. Открытые вопросы для уточнения с исполнителем

Ниже перечислены вопросы, которые целесообразно закрыть на этапе аналитики совместно с выбранным исполнителем:

- Конкретная конфигурация и версия 1С, готовность к настройке обмена на стороне заказчика.

- Выбор платёжного сервиса и наличие/тип онлайн-кассы для фискализации.

- Точный перечень технических характеристик и фильтров по группам товаров.

- Условия и тарифы курьерской доставки; параметры точки самовывоза.

- Необходимость модулей отзывов, рассылок и YML-фидов на старте или на этапе развития.

- Ориентир по бюджету — для выбора платформы и глубины проработки.

Документ подготовлен как основа для оценки и планирования разработки. Требования могут уточняться на этапе аналитики без изменения общей цели проекта.